Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo se completó la Fase 1 del plan de trabajo (semanas 1-4), correspondiente al desarrollo del MVP de Moovex (SendFlow): autenticación, CRUD de pedidos, panel de recepciones y modelo de datos base, apoyado en Next.js, TypeScript, Supabase y Vercel. Actualmente el equipo se encuentra en la Fase 2, avanzando en las integraciones con MercadoLibre (OAuth 2.0 + webhooks orders_v2) y en el módulo de facturación por zona geográfica, mientras en paralelo se ejecutan las actividades de QA sobre la integración con los operadores logísticos (Fret y EnviosNow) y sobre la app conductor (PWA). Hasta el momento se han cumplido los objetivos específicos 1 (panel multi-tienda con autenticación por roles) y 5 (módulo de facturación con tarifas diferenciadas), y se está en ejecución de los objetivos 2, 3 y 4, relacionados con las integraciones e-commerce, operadores logísticos y la app conductor. . |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen los objetivos general y específicos definidos en la Guía 1.5. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene la metodología ágil iterativa con sprints semanal |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencia de avance capturas de pantalla del sistema Moovex (SendFlow) en producción, que dan cuenta del desarrollo del panel multi-tienda, el módulo de facturación y el modelo de datos del sistema: - 01-login.png: pantalla de autenticación del panel web, que valida el control de acceso por roles (SUPER_ADMIN / STORE_ADMIN). - 02-torre-de-control.png: vista general ("torre de control") con el estado consolidado de pedidos en tiempo real. - 03-recepciones.png y 04-detalle-recepcion.png: listado y detalle de recepciones de pedidos, evidenciando el CRUD de pedidos y la trazabilidad de cada estado (Creado, Recepcionado, En camino, Entregado, No entregado). - 05-alertas.png: módulo de alertas del sistema, que notifica incidencias o pedidos que requieren atención. - 06-tiendas.png: gestión de tiendas dentro del panel multi-tienda. - 07-metricas.png: panel de métricas operativas (volumen de pedidos, desempeño por tienda/operador). - 08-facturacion.png: módulo de facturación con tarifas diferenciadas por zona geográfica (urbana, extra-urbana, rural) y cálculo de IVA. - 09-tracking-publico.png: vista de tracking público del pedido, utilizada por el cliente final para seguir su envío. - 10-vista-tienda-recepciones.png: vista de recepciones desde la perspectiva de una tienda individual (acceso restringido a sus propios pedidos). - Modelo-de-datos-Moovex.png / .mmd: diagrama del modelo de datos relacional (PostgreSQL vía Prisma ORM), que documenta las entidades principales (orders, stores, events, integrations) y sus relaciones. Estas evidencias permiten dar cuenta del desarrollo del proyecto porque muestran funcionalidades ya completadas (MVP, panel multi-tienda, módulo de facturación) y documentan la arquitectura de datos que sustenta las integraciones en curso. La calidad se resguardó validando cada funcionalidad en el entorno de producción con datos reales antes de capturar la evidencia, y documentando el modelo de datos de forma formal (diagrama Mermaid) para facilitar su revisión. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo web full stack | Desarrollo del MVP | Next.js, TypeScript, Supabase, Vercel | 4 semanas | Luis Lagos | Base del sistema, ya completado | Completado | No |
| Integración de sistemas | Integración MercadoLibre | ML API, OAuth 2.0, crons Vercel | 3 semanas | Luis Lagos | Incluye refresh automático de tokens | En curso | No |
| Integración de sistemas (QA) | Integración operadores logísticos | Fret API, EnviosNow API, HMAC-SHA256 | 3 semanas | Marcelo Boetto | QA de firmas digitales y reintentos de webhooks | En curso | No |
| Gestión de bases de datos | Módulo de facturación | PostgreSQL, Prisma ORM | 2 semanas | Luis Lagos | Tarifas diferenciadas por tienda | Completado | No |
| Desarrollo multi-plataforma (QA) | App conductor | Next.js, PWA, cámara API | 2 semanas | Marcelo Boetto | Validación en terreno con conductores reales | En curso | No |
| Infraestructura cloud | Despliegue y operación | Vercel, Supabase, GitHub | Continuo | Luis Lagos | Deploy continuo vía git push | En curso | No |
| Aseguramiento de la calidad (QA) | Evidencia de entrega y notificaciones | Webhooks, HMAC, crypto | 2 semanas | Marcelo Boetto | Verificación de firma digital en webhooks | No iniciado | No |
| Aseguramiento de la calidad (QA) | Testing y correcciones | Casos de prueba, entorno de staging, checklist de QA | 3 semanas | Marcelo Boetto | Pruebas sobre datos reales de producción | No iniciado | No |
| Documentación | Documentación e informe final | Plantillas Duoc UC, repositorio de evidencias | 3 semanas | Gonzalo Díaz | Coordina entrega de evidencias con el equipo | No |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El principal facilitador ha sido que el sistema ya opera en producción con clientes reales, lo que permitió partir de una base funcional en lugar de construir desde cero, y que la arquitectura serverless (Vercel + Supabase) redujo el tiempo dedicado a configuración de infraestructura. Como dificultad, se presentaron cambios menores en la documentación de la API de MercadoLibre durante la integración OAuth, lo que obligó a ajustar el manejo del refresh automático de tokens; esto se solucionó revisando el changelog oficial de la API y actualizando la lógica de renovación de tokens sin afectar el cronograma general.

Actividades ajustadas o eliminadas: No ha sido necesario ajustar ni eliminar actividades del plan de trabajo. Los facilitadores mencionados (sistema ya en producción, arquitectura serverless, feedback real de tiendas y operadores) han permitido ejecutar las actividades según lo planificado en la Guía 1.5.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades de evidencia de entrega y notificaciones, testing y correcciones, y documentación e informe final aún no se inician, pero esto corresponde a lo planificado en la Carta Gantt (programadas para semanas 11 en adelante dentro de la Fase 2 y Fase 3) y no constituye un retraso. Se dará inicio a estas actividades una vez finalizadas las integraciones con MercadoLibre y operadores logísticos actualmente en curso.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.