DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede San Joaquín · Ingeniería en Informática

Asignatura Capstone · Proyecto APT

Moovex (SendFlow)

Plataforma SaaS de gestión logística de última milla para PyMEs chilenas

02 · Product Backlog priorizado

Marco ágil (Scrum / Kanban) · Sprints semanales

Equipo

Luis Lagos · Marcelo Boetto · Gonzalo Díaz

Octubre 2026 · Versión 1.0

Contenido

Épicas	3

Historias de usuario	3

Prioridad por MoSCoW + valor operativo. Estado: Hecho · En curso (QA) · Pendiente. Puntos = esfuerzo relativo (Fibonacci).

## Épicas

| Épica | Objetivo específico (Guía 1.5) |
| --- | --- |
| E1 Panel multi-tienda y roles | OE1 |
| E2 Integración e-commerce | OE2 |
| E3 Integración operadores | OE3 |
| E4 App conductor (PWA) y evidencia | OE4 |
| E5 Facturación | OE5 |
| E6 Operación, seguridad y calidad | OE6 |

## Historias de usuario

| ID | Épica | Historia | Criterios de aceptación (resumen) | Prio | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | E1 | Como usuario, quiero iniciar sesión con email y contraseña para acceder a mi panel | Login con bcrypt; bloqueo tras intentos fallidos (LoginAttempt) | Must | 3 | Hecho |
| HU-02 | E1 | Como STORE_ADMIN, quiero ver solo los pedidos de mi tienda | Ninguna consulta devuelve datos de otra storeId | Must | 5 | Hecho |
| HU-03 | E1 | Como SUPER_ADMIN, quiero ver todas las tiendas en una torre de control | KPIs por estado, filtro por tienda/operador | Must | 5 | Hecho |
| HU-04 | E1 | Como SUPER_ADMIN, quiero gestionar usuarios y tiendas | CRUD con registro en AuditLog | Must | 5 | Hecho |
| HU-05 | E2 | Como tienda, quiero conectar MercadoLibre por OAuth para recibir pedidos Flex solos | Token cifrado AES-256; refresh cada 4 h; webhook orders_v2 | Must | 13 | Hecho |
| HU-06 | E2 | Como tienda, quiero conectar Shopify / WooCommerce / Jumpseller | Webhook con firma validada; pedido creado en PENDING | Must | 8 | Hecho |
| HU-07 | E2 | Como tienda, quiero que varios items de un mismo pack ML se agrupen | Un Order por pack, bultos sumados | Should | 8 | Hecho |
| HU-08 | E2 | Como tienda, quiero cargar pedidos masivamente desde Excel sin duplicados | Duplicado por orderNumber/externalId rechazado con detalle | Should | 5 | Hecho |
| HU-09 | E3 | Como SUPER_ADMIN, quiero enviar pedidos a Fret y recibir sus estados | API REST + webhook firmado HMAC-SHA256; reintentos (retry-fret) | Must | 13 | Hecho |
| HU-10 | E3 | Como SUPER_ADMIN, quiero despachar con EnviosNow y recibir evidencia | Sincroniza estado y evidencia pendiente (pendingNowEvidence) | Must | 8 | Hecho |
| HU-11 | E3 | Como SUPER_ADMIN, quiero que si el operador no cierra un Flex el sistema lo cierre | Cron cada 3–5 min cierra y notifica al operador | Must | 8 | Hecho |
| HU-12 | E4 | Como conductor, quiero escanear el QR de un bulto y cambiar su estado | Estado actualizado con su marca de tiempo; evento en OrderEvent (la validación de transiciones es una mejora pendiente, H-06) | Must | 8 | En curso |
| HU-13 | E4 | Como conductor, quiero subir 2 fotos, nombre y RUT del receptor al entregar | Guarda evidencia y marca DELIVERED | Must | 8 | En curso |
| HU-14 | E4 | Como cliente final, quiero ver el estado de mi envío con un link | /track sin datos sensibles ni marca de terceros; con rate limit | Must | 5 | Hecho |
| HU-15 | E4 | Como tienda, quiero imprimir etiquetas con QR en lote | PDF por lote; markLabelsAsPrinted | Should | 5 | Hecho |
| HU-16 | E5 | Como SUPER_ADMIN, quiero facturar por zona con IVA | Tarifa tienda×zona según comuna; cambio/retiro a tarifa fija; IVA 19 %; cobro por pedido | Must | 13 | Hecho |
| HU-17 | E5 | Como tienda, quiero ver mi detalle de facturación | Solo su tienda; descargable | Should | 3 | Hecho |
| HU-18 | E6 | Como SUPER_ADMIN, quiero alertas de Flex cancelado y pedidos aún en camino | Cron cada 30 min; estado AlertStatus | Should | 5 | Hecho |
| HU-19 | E6 | Como integrador, quiero una API con API key | /api/v1/orders, /stores, /tracking; revocable | Could | 5 | Hecho |
| HU-20 | E6 | Como responsable de datos, quiero anonimizar pedidos viejos y atender solicitudes de borrado | Cron diario 03:00; DataDeletionRequest | Should | 5 | Hecho |
| HU-21 | E6 | Como equipo, quiero pruebas automáticas y CI | Suite Vitest creada (59 pruebas aprobadas); falta ejecutarla en cada push (CI) | Must | 13 | En curso |
| HU-22 | E6 | Como equipo, quiero levantar todo con Docker | docker compose up deja app + BD funcionando | Must | 5 | Pendiente |
| HU-23 | E6 | Como equipo, quiero pruebas de rendimiento y seguridad documentadas | Informe con k6/ZAP y hallazgos corregidos | Should | 8 | Pendiente |

Revisar: estados y puntos son una propuesta basada en el código y el historial de commits; ajústenlos a lo que el equipo realmente acordó.