DUOC UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede San Joaquín · Ingeniería en Informática

Asignatura Capstone · Proyecto APT

Moovex (SendFlow)

Plataforma SaaS de gestión logística de última milla para PyMEs chilenas

06 · Evidencia de retrospectivas

Marco ágil (Scrum / Kanban) · Sprints semanales

Equipo

Luis Lagos · Marcelo Boetto · Gonzalo Díaz

Octubre 2026 · Versión 1.0

Contenido

1. Cómo se hacen las retrospectivas	3

2. R1 · Monitoreo de la Fase 2 (S9, 5–9 octubre 2026)	3

3. R2 · Aprendizajes técnicos de la Fase 1 (S3–S4)	4

4. Mejoras del equipo (a la fecha)	4

Moovex (SendFlow) · Marco Ágil · Equipo: Luis Lagos, Marcelo Boetto, Gonzalo Díaz

## 1. Cómo se hacen las retrospectivas

El equipo reflexiona sobre su trabajo en los hitos de monitoreo de la asignatura (Diario de Reflexión de cada fase) y en la revisión del plan de trabajo (Guía 2.4). Se usa el formato Qué seguir haciendo / Qué mejorar / Acciones. Las retrospectivas de este documento se construyeron con lo que cada integrante escribió en sus diarios y con los cambios registrados en el repositorio; no se inventó ninguna conversación.

| Retrospectiva | Cuándo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| R1 · Monitoreo de la Fase 2 | S9 (5–9 oct 2026) | Diarios de Reflexión 2.1 de los tres integrantes y Guía 2.4 |
| R2 · Aprendizajes técnicos de la Fase 1 | S3–S4 (24 ago–4 sep 2026) | Historial de Git de SendFlow |
| Próximas | S12 (tras iniciar Testing) y cierre de Fase 2 (S15–S16) | Por realizar |

No existe registro escrito de una retrospectiva al cierre de la Fase 1 (S4). Desde ahora se guarda un acta breve en este documento al final de cada hito.

## 2. R1 · Monitoreo de la Fase 2 (S9, 5–9 octubre 2026)

Participantes: Luis Lagos (desarrollo), Marcelo Boetto (QA), Gonzalo Díaz (documentación).

### Qué seguir haciendo

| Tema | Evidencia (diarios 2.1) |
| --- | --- |
| Se cumplen los plazos de la Gantt | Los tres integrantes declaran que las actividades se han cumplido en los plazos definidos |
| Partir de un MVP ya en producción y dominar el stack | Facilitó el avance (Gonzalo, Marcelo) |
| Metodología ágil y despliegue continuo | "El equipo funciona muy bien gracias a nuestra metodología ágil y el despliegue continuo" (Gonzalo) |
| Estar atentos a cada semana del proyecto | Luis cuida el avance semanal para evitar atrasos |
| Diseño modular, logs, reintentos y crons de respaldo | Mitigan los cambios en APIs externas y los incidentes (Gonzalo) |

### Qué mejorar

| Problema | Quién lo señaló | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Comunicación entre integrantes | Los tres | Riesgo de desalineación |
| Dedicación desigual | Marcelo | Carga concentrada |
| La documentación técnica se atrasa frente a los rápidos pases a producción | Gonzalo | Informe desactualizado |
| Dependencia de APIs externas y riesgos de operar con tráfico real | Gonzalo | Cambios imprevistos (p. ej., la API de MercadoLibre durante el OAuth, Guía 2.4) |
| Desarrollo y QA concentrados en dos personas | Gonzalo | Cuello de botella |
| Falta claridad sobre los documentos que corresponden a la metodología ágil | Marcelo | Resuelto con este paquete de documentos |

### Acciones (derivadas de los diarios; confirmar en equipo)

| Acción | Responsable | Para | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyar los casos de prueba de QA (sistema de evidencia post-cierre) | Gonzalo Díaz | S11–S12 | Pendiente |
| Liderar la redacción del informe final | Gonzalo Díaz | S15–S17 | En curso |
| Auditar la seguridad y validar las firmas HMAC-SHA256 de los webhooks | Gonzalo Díaz | S13–S14 | Pendiente (ver hallazgo H-04 del Plan de pruebas) |
| Definir con la docente los documentos del marco ágil | Marcelo Boetto | S9–S10 | Hecho: paquete de 9 documentos |
| Consultar a la docente el nivel de detalle y confidencialidad de las métricas y la facturación | Gonzalo Díaz | S10 | Pendiente |
| Mejorar la comunicación: revisión corta semanal del tablero y de los avances | Equipo | desde S10 | Propuesta |
| Actualizar la documentación al cerrar cada sprint (DoD) | Equipo | desde S10 | Propuesta |

### Diferencia de opinión por resolver

Gonzalo propone redistribuir tareas porque Luis y Marcelo concentran desarrollo y QA; Luis prefiere que todo se reparta en partes iguales; Marcelo considera que la distribución actual está bien. Se propone que Gonzalo asuma las acciones de QA y seguridad indicadas arriba y revisar el reparto en la retrospectiva de la S12.

## 3. R2 · Aprendizajes técnicos de la Fase 1 (S3–S4)

Hechos registrados en el historial de Git de SendFlow. La columna Aprendizaje es la interpretación del análisis y debe confirmarse con el equipo.

| Semana | Hecho observable | Aprendizaje a confirmar |
| --- | --- | --- |
| S3 (28–30 ago) | Se implementó el margen por operador y zona en la facturación y, el 31-ago (S4), se revirtió | Probar con negocio las reglas de facturación antes de publicar; el sistema hoy cobra por pedido y por zona |
| S3 | Commit "alinear schema.prisma con la base real y eliminar el último SQL crudo" | Evitar la deriva entre esquema y base real: usar migraciones (ya incluido en la Definition of Done) |
| S3 | Se redujeron las alertas a dos tipos accionables (Flex cancelado y aún en camino) | Priorizar alertas que requieren acción |
| S3 | Tracking público sin fugas de marca y con rate limiting | Un endpoint público sin límites es enumerable; proteger desde el diseño |
| S5 | Corrección del cifrado de credenciales y columna refreshToken | La caducidad de tokens de ML exige un refresco automático (cron cada 4 h) |

## 4. Mejoras del equipo (a la fecha)

Se adoptó una Definition of Done formal (documento 04).

Se creó una suite de pruebas automáticas (59 pruebas) que además detectó hallazgos de seguridad (documento 07).

Se acotaron las alertas a las accionables.

Pendiente: integrar la suite a un CI (HU-21) y corregir H-04 y H-07.